# 杭州萧山荣达化纤有限公司扩建项目（先行）竣工环境保护验收意见

2022年1月23日，建设单位杭州萧山荣达化纤有限公司根据《杭州萧山荣达化纤有限公司扩建项目（先行）竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告和环评批复等要求对本项目进行竣工环境保护设施先行验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

杭州萧山荣达化纤有限公司成立于1997年9月9日，厂址位于萧山区益农镇众力村。企业于2004年3月5日通过萧山环保局环保审批，审批内容为年产涤纶丝加弹4800t，并于2018年9月29日通过萧山区环保局环保竣工验收（萧环验[2018]93号）。2020年企业因发展需要，在现有厂房内新增10台加弹机，建设年产涤纶丝加弹10000吨的生产力，由于市场原因，企业实际尚有8台加弹机未上，实际产能年产涤纶丝加弹6000吨，未达到审批规模，本次为先行验收。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于2020年11月委托杭州忠信环保科技有限公司为该项目编制了《杭州萧山荣达化纤有限公司扩建项目环境影响报告表》，2020年12月31日该项目通过杭州市生态环境局萧山分局审批（萧环建[2020]444号），审批内容为年产涤纶丝加弹10000吨。由于市场原因，企业实际尚有8台加弹机未上，实际产能年产涤纶丝加弹6000吨，未达到审批规模，本次为先行验收。

本项目于2021年1月开始建设，于2021年11月下旬建设完成，企业于2022年1月15日在全国排污许可证管理信息平台进行了排污登记，登记编号为：91330109689090332P001X。

（三）投资情况

工程实际总投资300万元，其中环保投资20万元，占6.67%。

（四）验收范围

本项目验收范围为杭州市生态环境局萧山分局审批的“萧环建[2020]444号”项目，由于市场原因，企业实际尚有8台加弹机未上，实际产能年产涤纶丝加弹6000吨，未达到审批规模，本次为先行验收，验收内容为杭州萧山荣达化纤有限公司扩建项目已经建设内容及其配套环保设施。

# 二、工程变动情况

根据项目已经建设内容和原审批情况及《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》对照，项目性质、建设地点、生产工艺和环保措施等与原审批环评报告和批复基本一致，无重大变动。由于市场原因，企业实际尚有8台加弹机未上，实际产能年产涤纶丝加弹6000吨，未达到审批规模，因此为先行验收。

# 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为加弹机设备冷却水和职工生活污水。设备冷却水经玻璃冷却塔冷却后循环使用，不外排，定期添加损耗；职工生活污水经化粪池预处理后委托村委清运。

（二）废气

根据现场踏勘，本项目废气主要为加弹过程中产生的油剂废气。

加弹车间为独立车间，企业在加弹机上方设置油雾收集装置，生产过程中产生的油剂废气经集中收集后通过管道进入一套“高压静电除油装置”处理后，通过排气筒高空排放。

（三）噪声

本项目产生的噪声主要为生产车间内各生产设备运行产生的噪声，通过选用低噪声设备、车间合理布局、设备定期维护、运行时关闭车间门窗等措施来达到隔声降噪效果。

（四）固废

本项目产生的固废主要为废丝、废油、油剂包装桶和职工生活垃圾。

废丝企业统一收集后出售给物资回收公司综合利用；油剂包装桶集中收集后由原料供应商回收用作原始用途；废油统一收集后委托有资质单位进行安全处置；职工生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

# 四、环境保护设施调试效果

根据建设项目竣工环境保护验收监测报告，希科检测技术有限公司于2021年12月对该项目进行了验收监测，项目监测期间环境保护设施调试效果如下：

（一）环保设施处理效率

根据验收监测报告，在监测日工况条件下，本项目加弹废气处理设施（高压静电除油装置）对非甲烷总烃的平均去除率为85.2%。

（二）污染物排放情况

1、废水

根据验收监测报告，在监测日工况条件下，公司生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求；氨氮符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中排放限值要求。

2、废气

根据验收监测报告，在监测日工况条件下，加弹废气处理设施出口中非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“表2新污染源大气污染物排放限值”二级标准要求。

厂界无组织废气各监测点中非甲烷总烃排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“表2新污染源大气污染物排放限值”无组织排放监控浓度限值要求。厂内监测点非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”中的特别排放限值要求。

3、噪声

根据验收监测报告，在监测日工况条件下，公司厂界东侧、厂界南侧、厂界西侧、厂界北侧昼夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求。

4、固废

根据验收监测报告，废丝企业统一收集后出售给物资回收公司综合利用；油剂包装桶集中收集后由原料供应商回收用作原始用途；废油统一收集后委托有资质单位进行安全处置；职工生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

5、污染物排污总量

根据验收监测报告，公司VOCs（非甲烷总烃计）排放总量为0.144t/a，符合原环评总量控制要求。

# 五、工程建设对环境的影响

根据验收监测报告，职工生活污水经化粪池预处理后委托清运，项目有组织废气达标排放，厂界及厂区内无组织监控点废气达标，厂界噪声达标，固废做到资源化和无害化处理，本项目对周边环境的影响在环评预测分析范围之内。

# 六、验收结论

杭州萧山荣达化纤有限公司扩建项目，在建设中能执行环保“三同时”和“排污许可”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测结果能达到环评及批复中相关标准要求，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目已建内容符合环境保护验收条件，验收工作组同意本项目通过竣工环境保护先行验收。

# 七、后续要求

1、按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求，进一步完善验收监测报告内容编制。

2、根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设单位完善“其他需要说明的事项”等竣工环保验收档案资料，按要求落实验收公示及信息平台申报等相关工作。

3、完善环保管理规章制度和环保台账，加强环保处理设施的日常管理和维护，落实专门人员管理，确保各污染物处理设施长期稳定正常运转、污染物达标排放。

4、待所有生产设备上齐，产能达到环评审批规模后，进行竣工环境保护整体验收。

# 八、验收人员信息

验收人员信息见附件。

# 杭州萧山荣达化纤有限公司

# 2022年1月23日